|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень объектов текущего ремонта местных автомобильных дорог в 2024 году Форма 2 | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес объекта | Виды работ | Объем финснсирования, тыс.руб. | Сроки выполнения работ | | Заказчик, наименование, адрес, номер телефона | Подрядчик наименование, адрес, номер телефона |
| начало | окончание |
|
|
|
| 1 | Н-9754 Деревная- Нестеровичи, км 7,401 - км 8,385 | обустройство а/остановок | 5,79 | апрель | май | КУП «Минскоблдорстрой» 220030 г. Минск,  пл. Свободы, 13, тел. - (8017) 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ№135» 222666, Минская область, Столбцовский район, Заямновский с/с, а/г Заямное, ул.Столбцовская, 37Б, тел./факс - (801717) 4-51-68 |
| 2 | Н-9758 Мешичи - Налибоки- Кромань, км 17,028 - км 20,000 | укрепление обочин, обустройство а/остановок | 66,17 | апрель | май | КУП «Минскоблдорстрой» 220030 г. Минск,  пл. Свободы, 13, тел. - (8017) 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ№135» 222666, Минская область, Столбцовский район, Заямновский с/с, а/г Заямное, ул.Столбцовская, 37Б, тел./факс - (801717) 4-51-68 |
| 3 | Н-9758 Мешичи - Налибоки- Кромань, км 7,725 - км 8,072; км 8,085 - км 8,749 | укрепление обочин, обустройство а/остановок | 32,68 | апрель | май | КУП «Минскоблдорстрой» 220030 г. Минск,  пл. Свободы, 13, тел. - (8017) 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ№135» 222666, Минская область, Столбцовский район, Заямновский с/с, а/г Заямное, ул.Столбцовская, 37Б, тел./факс - (801717) 4-51-68 |
| 4 | Н-9770 Ждановичи - Зуи, км 2,385 - км 6,285 | устройство а/б покрытия, обустройство а/остановок | 265,32 | май | июнь | КУП «Минскоблдорстрой» 220030 г. Минск,  пл. Свободы, 13, тел. - (8017) 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ№135» 222666, Минская область, Столбцовский район, Заямновский с/с, а/г Заямное, ул.Столбцовская, 37Б, тел./факс - (801717) 4-51-68 |
| 5 | Н-9742 Залужье - Савони -Раевщина, км 6,944-7,049 (право), км. 7,061 - км 7,264 (право) | устройство тротуара | 30,19 | май | июль | КУП «Минскоблдорстрой» 220030 г. Минск,  пл. Свободы, 13, тел. - (8017) 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ№135» 222666, Минская область, Столбцовский район, Заямновский с/с, а/г Заямное, ул.Столбцовская, 37Б, тел./факс - (801717) 4-51-68 |
| 6 | Н-23023 Подъезд к д. Кнотовщина от а/д Н-9780 Столбцы - Миколаевщина- Стальбовщина, км 2,270 (лево) | устройство посадочной площадки | 33,03 | апрель | май | КУП «Минскоблдорстрой» 220030 г. Минск,  пл. Свободы, 13, тел. - (8017) 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ№135» 222666, Минская область, Столбцовский район, Заямновский с/с, а/г Заямное, ул.Столбцовская, 37Б, тел./факс - (801717) 4-51-68 |
| 7 | Н-9753 Деревная -Налибоки- Клетище, км 8,000- км 8,646 | устройство искусственной неровности, укрепление обочин | 6,78 | апрель | май | КУП «Минскоблдорстрой» 220030 г. Минск,  пл. Свободы, 13, тел. - (8017) 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ№135» 222666, Минская область, Столбцовский район, Заямновский с/с, а/г Заямное, ул.Столбцовская, 37Б, тел./факс - (801717) 4-51-68 |
| 8 | Н-23051 Подъезд к пионерскому лагерю "Дрозды" от а/д Р-2/Е85 Столбцы-Ивацевич-Кобрин, км 1,000 (лево) | устройство барьерного ограждения | 10,03 | май | май | КУП «Минскоблдорстрой» 220030 г. Минск,  пл. Свободы, 13, тел. - (8017) 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ№135» 222666, Минская область, Столбцовский район, Заямновский с/с, а/г Заямное, ул.Столбцовская, 37Б, тел./факс - (801717) 4-51-68 |
| 9 | Н-9753 Деревная -Налибоки- Клетище, км 15,820 - км 18,500 | устройство а/б покрытия | 535,00 | октябрь | октябрь | КУП «Минскоблдорстрой» 220030 г. Минск,  пл. Свободы, 13, тел. - (8017) 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ№135» 222666, Минская область, Столбцовский район, Заямновский с/с, а/г Заямное, ул.Столбцовская, 37Б, тел./факс - (801717) 4-51-68 |
| 10 | Н-8246 Ивенец -Рубежевичи- Столбцы, км 25,350 - км 25,700 (лево) | устройство тротуара | 80,00 | май | июль | КУП «Минскоблдорстрой» 220030 г. Минск,  пл. Свободы, 13, тел. - (8017) 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ№135» 222666, Минская область, Столбцовский район, Заямновский с/с, а/г Заямное, ул.Столбцовская, 37Б, тел./факс - (801717) 4-51-68 |
| 11 | Н-9783 Перетоки-Скоморошки, км 0,000- км 1,680 | устройство а/б покрытия | 340,00 | июнь | июль | КУП «Минскоблдорстрой» 220030 г. Минск,  пл. Свободы, 13, тел. - (8017) 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ№135» 222666, Минская область, Столбцовский район, Заямновский с/с, а/г Заямное, ул.Столбцовская, 37Б, тел./факс - (801717) 4-51-68 |
| 12 | Н-23050 Подъезд к пос. Колосово от а/д М-1/Е-30 Брест (Козловичи) - Минск- граница Российской Федерации (Редьки), км 0,042 - км 1,820 | устройство поверхностной обработки | 45,00 | июль | август | КУП «Минскоблдорстрой» 220030 г. Минск,  пл. Свободы, 13, тел. - (8017) 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ№135» 222666, Минская область, Столбцовский район, Заямновский с/с, а/г Заямное, ул.Столбцовская, 37Б, тел./факс - (801717) 4-51-68 |
| 13 | Н-9827 Столбцы- Задворье-Слобода, км 0,000- км 2,208 | устройство а/б покрытия | 335,00 | май | июнь | КУП «Минскоблдорстрой» 220030 г. Минск,  пл. Свободы, 13, тел. - (8017) 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ№135» 222666, Минская область, Столбцовский район, Заямновский с/с, а/г Заямное, ул.Столбцовская, 37Б, тел./факс - (801717) 4-51-68 |
| 14 | Н-9764 Рубежевичи- Тихонова Слобода - Великие Новики, км 3,900 -км 4,600 | устройство а/б покрытия | 126,00 | июнь | июнь | КУП «Минскоблдорстрой» 220030 г. Минск,  пл. Свободы, 13, тел. - (8017) 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ№135» 222666, Минская область, Столбцовский район, Заямновский с/с, а/г Заямное, ул.Столбцовская, 37Б, тел./факс - (801717) 4-51-68 |
| 15 | Н-9764 Рубежевичи- Тихонова Слобода - Великие Новики, км 5,800 - км 10,795 | устройство а/б покрытия | 816,09 | июнь | июль | КУП «Минскоблдорстрой» 220030 г. Минск,  пл. Свободы, 13, тел. - (8017) 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ№135» 222666, Минская область, Столбцовский район, Заямновский с/с, а/г Заямное, ул.Столбцовская, 37Б, тел./факс - (801717) 4-51-68 |
| 16 | Н-9815 Петриловичи -Рудня Пильнянская, км 0,000 - км 4,608 | устройство а/б покрытия | 1 550,00 | июнь | июль | КУП «Минскоблдорстрой» 220030 г. Минск,  пл. Свободы, 13, тел. - (8017) 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ№135» 222666, Минская область, Столбцовский район, Заямновский с/с, а/г Заямное, ул.Столбцовская, 37Б, тел./факс - (801717) 4-51-68 |
| 17 | Н-9758 Мешичи -Налибоки -Кромань, км 4,600 -км 7,775 | устройство а/б покрытия | 1 005,00 | июль | август | КУП «Минскоблдорстрой» 220030 г. Минск,  пл. Свободы, 13, тел. - (8017) 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ№135» 222666, Минская область, Столбцовский район, Заямновский с/с, а/г Заямное, ул.Столбцовская, 37Б, тел./факс - (801717) 4-51-68 |
| 18 | Н-9758 Мешичи -Налибоки -Кромань, км 20,000 - км 29,546 | устройство а/б покрытия | 2 630,00 | июль | сентябрь | КУП «Минскоблдорстрой» 220030 г. Минск,  пл. Свободы, 13, тел. - (8017) 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ№135» 222666, Минская область, Столбцовский район, Заямновский с/с, а/г Заямное, ул.Столбцовская, 37Б, тел./факс - (801717) 4-51-68 |
| 19 | Н- 6754 Деревная -Нестеровичи, км 4,110 - км 7,401 | устройство а/б покрытия | 1 050,00 | сентябрь | октябрь | КУП «Минскоблдорстрой» 220030 г. Минск,  пл. Свободы, 13, тел. - (8017) 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ№135» 222666, Минская область, Столбцовский район, Заямновский с/с, а/г Заямное, ул.Столбцовская, 37Б, тел./факс - (801717) 4-51-68 |
| 20 | Н- 6754 Деревная -Нестеровичи, км 0,000 - км 4,110 | устройство поверхностной обработки | 125,00 | июль | август | КУП «Минскоблдорстрой» 220030 г. Минск,  пл. Свободы, 13, тел. - (8017) 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ№135» 222666, Минская область, Столбцовский район, Заямновский с/с, а/г Заямное, ул.Столбцовская, 37Б, тел./факс - (801717) 4-51-68 |
| 21 | Н- 23058 Подъезд к аг. Деревная от а/д Р-54 Першаи - Ивенец- Несвиж (через аг. Деревная), км 0,000 - км 3,090 | устройство а/б покрытия | 675,00 | сентябрь | сентябрь | КУП «Минскоблдорстрой» 220030 г. Минск,  пл. Свободы, 13, тел. - (8017) 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ№135» 222666, Минская область, Столбцовский район, Заямновский с/с, а/г Заямное, ул.Столбцовская, 37Б, тел./факс - (801717) 4-51-68 |
| 22 | Н-9745 Старый Свержень -Слободка -граница Гродненской области, км 0,350 (лево) | устройство посадочной площадки | 30,00 | июнь | июль | КУП «Минскоблдорстрой» 220030 г. Минск,  пл. Свободы, 13, тел. - (8017) 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ№135» 222666, Минская область, Столбцовский район, Заямновский с/с, а/г Заямное, ул.Столбцовская, 37Б, тел./факс - (801717) 4-51-68 |
| 23 | Н-8392 Липки - Наквасы - Великое Село -Телешевичи - Рубежевичи км 16,000 - км 17,543 | устройство а/б покрытия | 308,00 | май | июнь | КУП «Минскоблдорстрой» 220030 г. Минск,  пл. Свободы, 13, тел. - (8017) 379-43-45 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ№135» 222666, Минская область, Столбцовский район, Заямновский с/с, а/г Заямное, ул.Столбцовская, 37Б, тел./факс - (801717) 4-51-68 |
|  | **ИТОГО** |  | **10 100,08** |  |  |  |  |